Trabalho Interdisciplinar de Software II

dEscolar

Professores: Hugo de Paula e Joyce Christina de Paila Carvalho

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 02/12/2020 | | | | |
| Hora: 20:00hrs as 20:40hrs | | | | |
| Local: Google Meet | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Daniella Rodrigues de Melo | daniella.mello@sga.pucminas.br | | Ata da reunião | |
| Júlia Ferreira Gonçalves Padro | juliafpra@gmail.com | | Integração Backend | |
| Isabel Pinheiro Matos | ipmatos2000@gmail.com | | Ajustes responsividade páginas já existentes | |
| Pedro Henrique Morais Marques | themorais360@gmail.com | | Responsividade páginas criadas | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| O grupo como um todo se reuniu remotamente (Meet) para dividir os próximos passos a serem feitos:  Isabel: Ajustes no nav-bar, implementação do botão logout, ajustes página pós login.  Pedro: Ajustes na responsividade das novas páginas criadas nessa sprint, atualização do DER.  Júlia: Integração do código frontend com backend.  Daniella: Criação da página perfil do usuário. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
|  | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Criação da página Perfil | | 07/12/2020 | | Daniella |
| Continuação da Integração com Azure | | 07/12/2020 | | Julia |
| Ajustes nav bar, pags pós logout | | 07/12/2020 | | Isabel |
| Responsividade, atualização DER | | 07/12/2020 | | Pedro |
| Finalização código frontend/backend | | 14/12/2020 | | Todos os membros |