Trabalho Interdisciplinar de Software II dEscolar

Professores: Hugo de Paula e Joyce Christina de Paula Carvalho

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 18/11/2020 | | | | |
| Hora: 08:50hrs | | | | |
| Local: Google Meet | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Daniella Rodrigues de Melo | daniella.mello@sga.pucminas.br | | Dev FrontEnd | |
| Júlia Ferreira Gonçalves Padro | juliafpra@gmail.com | | Dev BackEnd | |
| Isabel Pinheiro Matos | ipmatos2000@gmail.com | | Scrum Master/Dev FrontEnd | |
| Pedro Henrique Morais Marques | themorais360@gmail.com | | Dev FrontEnd | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| O grupo como um todo se reuniu remotamente (Meet) para dividir as tarefas da próxima Sprint (5) e analisar as que já haviam sido concluídas.  O grupo começou a pensar na possibilidade da redução de escopo. A quantidade de atividades do final do semestre talvez prejudique a implementação de todos os requisitos que foram planejados para o sistema. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| 1 – Definimos dar início a produção das telas de cadastro de material e cadastro de demanda.  2 – Definimos ajustar a tela de Cadastro e Login, separando em duas telas separadas.  3 – Definido que a integração com o banco de dados será feita nessa semana.  4 – Versão preliminar dos indicadores de desempenho. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Ajuste do Cadastro e Login em telas separadas. Iniciar os Índices de Desempenho. | | 22/11/2020 | | Daniella Melo |
| integração do Front End com o Back End e Ata desta reunião. | | 22/11/2020 | | Júlia Prado |
| Lista de Material e Cadastro de Material | | 22/11/2020 | | Isabel Matos |
| Lista de Demandas e Cadastro de Demandas | | 22/11/20202 | | Pedro Henrique Marques |