Trabalho Interdisciplinar de Software II

NOME DO PROJETO

Professores: Hugo de Paula e Joyce Christina de Paila Carvalho

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 21/08/2020 | | | | |
| Hora: 21:00 | | | | |
| Local: Via Google Meet | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Daniella Rodrigues de Melo | daniella.mello@sga.pucminas.br | | Dividir tarefas e analisar o que foi concluído | |
| Isabel Pinheiro Matos | ipmatos2000@gmail.com | | Dividir tarefas e analisar o que foi concluído | |
| Júlia Ferreira Gonçalves Prado | juliafpra@gmail.com | | Dividir tarefas e analisar o que foi concluído | |
| Pedro Henrique Morais Marques | themorais360@gmail.com | | Dividir tarefas e analisar o que foi concluído | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| O grupo como um todo se reuniu remotamente (Meet) para dividir as tarefas e analisar as que já haviam sido concluídas:   1. Relatório - sessões “Introdução” (já concluída), “Modelo de negócios” e “Participantes do processo” 2. Business Model Canvas (versão corrigida) – já concluída 3. Fechamento do planejamento do Sprint 1 4. Ata de reunião 5. Planejamento do Sprint 2 6. Slides da apresentação | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| 1. Dividimos as tarefas (pelo Whatsapp já havíamos dividido algumas):  * Daniella: Relatório sessão “Participantes do processo” * Isabel: Ata de reunião e Business Model Canvas (versão corrigida – já concluída) * Júlia: Slides da apresentação e Relatório sessão “Introdução” (revisão – já concluída) * Pedro: Relatório sessão “Modelo de negócios” * Todos: planejamento Sprint 2  1. Definimos e dividimos a apresentação; 2. Conferimos se o Business Model Canvas e a sessão introdução estavam dentro do esperado para a entrega. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Concluir Planejamento da Sprint 1 | | Segunda feira | | TODOS |
| Relatório- sessões 2 e 3 | | Segunda feira | | Daniella e Pedro |
| Slides da apresentação | | Segunda feira | | Júlia |
| Ata de reunião | | Segunda feira | | Isabel |
| Planejamento da Sprint 2 | | Segunda feira | | TODOS |