Trabalho Interdisciplinar de Software II

dEscolar

Professores: Hugo de Paula e Joyce Christina de Paila Carvalho

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 27/11/2020 | | | | |
| Hora: 13:30hrs as 15:00hrs | | | | |
| Local: Google Meet | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Daniella Rodrigues de Melo | daniella.mello@sga.pucminas.br | | Revisão dos modelos BPMN | |
| Júlia Ferreira Gonçalves Padro | juliafpra@gmail.com | | Revisão dos modelos BPMN | |
| Isabel Pinheiro Matos | ipmatos2000@gmail.com | | Revisão dos modelos BPMN  Ata da reunião | |
| Pedro Henrique Morais Marques | themorais360@gmail.com | | Revisão dos modelos BPMN | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| O grupo como um todo se reuniu remotamente (Meet) para dividir os indicadores de desempenho da seção 6 do relatório do projeto em 4 partes para designá-las para um integrante do grupo, além de atualizar o relatório do projeto e o DER e modificação da página html do site. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| As tarefas foram divididas da seguinte forma:  -Criação da página Home do site: Pedro e Daniella  -Ajuste dos formulários de cadastro: Isabel  -Melhora da integração com Azure: Julia  -Adição de exemplos de produtos: Isabel  -Criação dos indicadores por cada membro | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Criação da página Home do site | | 29/11/2020 | | Daniella e Pedro |
| Melhora da integração com Azure | | 29/11/2020 | | Julia |
| Ajuste dos formulários de cadastro | | 29/11/2020 | | Isabel |
| Adição de exemplos de produtos | | 29/11/2020 | | Isabel |
| Criação dos indicadores | | 29/11/2020 | | Todos os membros |